Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu  numer 1

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

na okres od  01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- Mieszkańcy rejonu służbowego nr 1 w Janowie Lubelskim zwrócili uwagę na brak wyznaczonej ścieżki rowerowej w Janowie Lubelskim na ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy ul. Ks. Skorupki        a ul. Kamienną co powoduje zagrożenie dla pieszych i roweżystów poruszających się chodnikiem.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

  - Wyznaczenie i prawidłowe oznakowanie ścieżki rowerowej na chodniku  wzdłuż ul. Bialskiej 
na odcinku pomiędzy ul. Ks. Skorupki a ul. Kamienną.

  - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji  poszczególnych etapów zadań.

- Kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego  w Janowie Lubelskim 
w sprawie opracowania projektu ścieżki rowerowej – termin realizacji do 28.02.2024r.

- Spotkania z mieszkańcami oraz uczniami szkół w zakresie informowania  o planowanym przedsięwzięciu a także prawidłowym korzystaniu ze ścieżki rowerowej – termin realizacji marzec/kwiecień 2024r.

- Realizacja projektu – termin maj/czerwiec 2024r.

- Zespół Dzielnicowych – kontrola prawidłowego korzystania ze ścieżki rowerowej podczas obchodu rejonu służbowego – termin realizacji czerwiec 2024r.

- Zespół patrolowo- interwencyjny- kontrola prawidłowego korzystania ze ścieżki rowerowej.

- Oficer prasowy KPP- informacja na stronie internetowej KPP do dnia 31.01.2024r.

    - Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze   wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Janowie Lubelskim – opracowanie projektu.

    - Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informowanie społeczeństwa podczas obchodu rejonu służbowego oraz w trakcie spotkań w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.

- Informacja o działaniu priorytetowym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim.

- Informacja umieszczona na stronie internetowej KPP w Janowie Lubelskim.

- Promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

- W ramach profilaktyki spotkania z młodzieżą w szkołach.

Dzielnicowy aspirant sztabowy Adam Kędra